红寺堡区乌沙塘园区基础设施改造提升项目

绩效目标自评表

| 项目名称 |  | 红寺堡区乌沙塘园区基础设施改造提升项目 |  |  |  | 项目负责人 |  | 马伏国 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 发改局、财政局、乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 |  | 农业农村局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  | 预算执行数（B/A） |  |
|  |  | 年度资金总额： |  | 294.4 |  |  |  | 294.4 |  | 100% |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地方债务资金 |  | 294.4 |  |  |  | 294.4 |  | 100% |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.新建乌沙塘园区内经一路（砂砾路一条）2.511km;2.新建乌沙塘园区内纬二路（混凝土道路一条）1.596km；3.园区内温棚南北生产主巷道及支线改造为砂砾路4.132km；4.温棚场地内新建硬化路一条0.207km。 |  |  |  | 1.新建乌沙塘园区内经一路（砂砾路一条）2.511km;2.新建乌沙塘园区内纬二路（混凝土道路一条）1.596km；3.园区内温棚南北生产主巷道及支线改造为砂砾路4.132km；4.温棚场地内新建硬化路一条0.207km。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |  | 完成情况 |  | 未完成指标的原因 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 5米宽砂砾路 |  |  |  | 6.2895km |  | 6.2895km |  |  |
|  |  |  | 混凝土道牙 |  |  |  | 12579m |  | 12579m |  |  |
|  |  |  | 4米宽硬化路 |  |  |  | 219m |  | 219m |  |  |
|  |  |  | 温棚场地内新建硬化路 |  |  |  | 2207m |  | 2207m |  |  |
|  |  |  | 5米宽混凝土路 |  |  |  | 1.413km |  | 1.596 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到规定的质量指标 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 当年资金支付率达到 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 资金结余率 |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资金投入 |  |  |  | 294.4 |  | 294.4 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高人民基础设施水平 |  |  |  | 显著提升 |  | 显著提升 |  |  |
|  |  |  | 提高农民的生态环保意识，稳步推进生态文明建设 |  |  |  | 明显提高 |  | 明显提高 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务满意度 |  |  |  | ≥90% |  | 100% |  |  |