附件：

红寺堡区乌沙塘园区智能日光温室建设项目绩效目标自评表

项目名称	红红寺堡区乌沙塘园区智能日光温室建设项目	项目负责人	马伏国
主管部门	发改局、财政局、乡村振兴局	实施单位	农业农村局
资金情况
（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行数（B/A）
年度资金总额：	374.81	374.81	100%
其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）
地方债务资金	374.81	374.81	100%
总
体
目
标	年度目标	全年实际完成情况
新建钢结构拱架日光温室4座，建筑面积7304.46㎡。其中：150.3m*12m日光温室（高效智能控装配式温室)2座，面积3607.2㎡；150.3m*12.1m日光温室（冬室夏棚装配式温室）2座，面积3637.26㎡；新建3m*5m夹芯彩钢耳房4间，面积60㎡；安装室内给水管道、蓄水池、水肥一体机、电气等；室外配套给排水官网及供配电等附属设施；回收拆除原场地内老旧土夯温棚18座；智能远传控制系统4套。	完成建设：新建钢结构拱架日光温室4座，建筑面积7304.46㎡。其中：150.3m*12m日光温室（高效智能控装配式温室)2座，面积3607.2㎡；150.3m*12.1m日光温室（冬室夏棚装配式温室）2座，面积3637.26㎡；新建3m*5m夹芯彩钢耳房4间，面积60㎡；安装室内给水管道、蓄水池、水肥一体机、电气等；室外配套给排水官网及供配电等附属设施；回收拆除原场地内老旧土夯温棚18座；智能远传控制系统4套。
绩
效
指
标

成

品	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况	未完成指标的原因
产出指标	数量指标	建设日光温室	4座	4座
建筑面积	7304.46㎡	7304.46㎡
3m*5m夹芯彩钢耳房	4座	4座
拆除旧棚	18座	18座
智能远传控制系统	4套	4套
给排水及采暖工程	1818.6㎡	1818.6㎡
电气工程	3652㎡	3652㎡
棉被	4714.5㎡	4714.5㎡
卷帘设备	4套	4套
水蓄热系统	1833.63㎡	1833.63㎡
棚膜	8270㎡	8270㎡
质量指标	达到规定的质量指标	100%	100%
时效指标	当年资金支付率达到	100%	100%
资金结余率	0%	0%
成本指标	资金投入（万元）	374.81	374.81
效益指标	经济效益指标	带动脱贫户或边缘易致贫户经济收入	脱贫人口经济明显提高	脱贫人口经济明显提高
带动非脱贫户经济收入	非脱贫户经济明显提高	非脱贫户经济明显提高
社会效益指标	产业发展、品种推广	拓宽渠道	拓宽渠道
带动就业、提高人民生活水平	显著提升	显著提升
生态效益指标	提高农民的生态环保意识，稳步推进生态文明建设	明显提高	明显提高
可持续影响指标	带动社会力量投入能力	逐步提升	逐步提升
满意度指标	服务对象
满意度指标	带动脱贫户或边缘易致贫户满意度	95%	95%
带动非脱贫户满意度	95%	95%