吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局2023年
红寺堡区兰陈公路（三干渠-德水街）

改造工程绩效自评报告

基本概况
红寺堡区兰陈公路（三干渠-德水街）改造工程，主要新建沥青道路长452米，宽17.5米，道路标线315.8米，配套偏沟式单篦雨水口24座，项目概算投资342.98万元；该项目截至2023年底已完工，资金按照施工进度合理支付。根据宁财（债）指标〔2023〕407号，下达地方部门预算资金150万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。下达地方部门预算资金150万元，已全部到位，按照项目进度情况实际支付88.1629万元，支付率59%。
（二）资金管理情况分析。我局严格按照项目资金管理办法，规范和加强项目资金信息公开，无违纪违规问题。局财务室统一管理财政专项资金，坚持专款专用，严格按照项目实施实际情况进行核算支付项目资金。
（三）总体绩效目标完成情况分析。红寺堡区兰陈公（三干渠－德水街）改造工程，主要新建沥青道路长452米，宽17.5米，道路标线315.8米，配套偏沟式单篦雨水口24座，项目概算投资342.98万元；该项目已完工，资金按照施工进度合理

支付，产出指标、计划管理指标、资金管理指标等指标值和全年实际值一致，高标准的完成了年度总体目标任务。
（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成沥青道路长452米，宽17.5米，道路标线315.8米，配套偏沟式单篦雨水口24座。

（2）质量指标：项目资金使用均合规，完工项目验收合格率100%。

（3）时效指标：项目均完成年初制定计划，达到预期效果。
2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：项目的实施对经济发展起到了促进作用。

（2）社会效益：项目的实施，进一步完善了基础设施建设，提升公共基本服务水平，补齐基础设施短板。

（3）生态效益：项目的建设均按照环保要求进行施工。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

红寺堡区住房和城乡建设局所实施的红寺堡区兰陈公路（三干渠-德水街）改造工程未偏离绩效目标。我局通过对绩效目标设定情况，绩效目标分解下达情况绩效目标完成情况进行了分析，较好的完成了宁财（债）指标〔2023〕407号下达资金项目绩效目标评价任务，财政资金安全有效、未发现法律风险，项目公开招标投标规范有序。
四、其他需要说明的问题
无。
吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局

2024年12月10日
