- 吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局2023年

- 城镇保障性安居工程项目绩效自评报告

- 一、基本概况

- 我区现有公共租赁住房2831套，入住率持续保持在90%以上，因我区公共租赁住房建设年代久远，各公共租赁住房小区室内外基础设施均出现不同的损坏。为确保各公共租赁住房小区住户住的安心、舒心，2023年中央、自治区下达保障性安居工程补助资金122万元，已全部拨付到为，并完成支付，拨付率和执行率均为100%。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 2023年中央、自治区下达保障性安居工程补助资金122万元，已全部拨付到为，并完成支付，支付率为100%。

- 资金管理情况分析。

- 我局严格按照项目资金管理办法，规范和加强项目资金信息公开，无违纪违规问题。局财务室统一管理财政专项资金，坚持专款专用，严格按照项目实施实际情况进行核算支付项目资金。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 2023年完成公共租赁住房信息系统建设，维修公共租赁住房小区7个，维修房屋97套，该项目产出指标、计划管理指标、资金管理指标等指标值和全年实际值一致，高标准的完成了年度总体目标任务。

- （四）绩效指标完成情况分析。（根据三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

- 1.支持项目数量1个，下达地方政府资金122万元，已按时完成目标任务；2.“两个责任”按项目落实到位率为100%；3.地方政府资金已支付122万元，支付率为100%；4.年度计划投资完成率为100%；5.项目开工率为100%；6.超规模、超标准、超概算项目比例为0；7.审计、督查、巡视等指出问题项目比例为0。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 红寺堡区住房城乡建设和交通局所实施的红寺堡区2023年城镇保障性安居工程项目未偏离绩效目标。

- 其他需要说明的问题

- 无。

吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局

2024年12月10日