红发改发〔2018〕83号

吴忠市红寺堡区发展和改革局

关于批准红寺堡区“十二五”生态移民草畜产业项目新庄集乡建设方案的函

红寺堡区农牧和科学技术局：

报来《关于申请红寺堡区“十二五”生态移民草畜产业（新庄集乡）建设项目审批的函》（红农科函〔2018〕29号）及相关附件收悉。根据红寺堡区委办公室《关于印发红寺堡区2018年统筹整合财政涉农扶贫资金第一批项目责任清单的通知》（红党办综〔2018〕7号）文件要求,为加快我区脱贫攻坚进程，增加农民收入，经研究，现批复如下：

一、项目建设地点

项目区位于红寺堡区新庄集乡新集村、红川村。

二、项目建设内容

（一）红川村建设内容：饲草配料中心2处，附属用房建筑面积各73.09平方米，干草棚建筑面积各600平方米，围墙长度549米，场地硬化9014.4平方米，大门3个，需配置16吨地磅2台，9吨铡草机2台，11千瓦粉碎机2台，消防设施等；粪污晾晒场共2处，建设档墙长度365米，硬化面积4915平方米，配置30装载机1台，农运车1辆；动物防疫基础设施用房1处，建设基础设施用房面积157.74平方米，场地硬化664.26平方米，围墙99米，消毒池一个，大门一个，配置（兽药架、办公桌椅三套、电脑两套、风送式汽油动力喷雾消毒机一台、消毒池一个、紫外线消毒灯4个、消毒通道消毒垫、壁挂消毒机）等。

（二）新集村建设内容：饲草配料中心1处，附属用房建筑面积73.09平方米，干草棚建筑面积880平方米，围墙长度423.1米，场地硬化3479平方米，大门2个，调拨地磅1台，9吨铡草机1台，11千瓦粉碎机1台，消防设施等；粪污晾晒场共2处，建设档墙长度265米，硬化面积3910平方米，配置30装载机1台，农运车1辆；动物防疫基础设施用房1处，建设基础设施用房129.47平方米，场地硬化735.73平方米，围墙116米，大门一个，配置（兽药架4个、办公桌椅三套、电脑两套、风送式汽油动力喷雾消毒机一台、）等。

三、项目总投资及资金来源

项目总投资903.92万元，资金来源为统筹整合财政涉农扶贫资金。

四、项目建设期限

项目建设期为6个月。

五、几点要求

（一）按照基本建设程序抓紧做好开工前各项前期工作，待项目建设资金落实后尽快组织设计和施工招标，早日开工建设。

（二）严格按照红寺堡区国土资源局和农牧和科学技术局《设施农用地备案通知书》（编号：设农备NO.201802）、（编号：设农备NO.201803）要求开展施工图设计和组织实施。

（三）严格控制投资概算，不得擅自变更建设地点、规模和内容；如确需进行调整的，及时报告我局。

（四）项目建设单位要全面履行党风廉政建设主体责任和廉洁自律各项规定，严格执行项目法人制、招投标制、监理制和合同管理制“四制”管理。项目施工通过公开招投标择优选择施工队伍，确保工程质量。

（五）项目开工建设后，每月按旬向我局报送项目建设进度及投资完成情况，确保项目按期完工。项目建成后，按有关规定及时组织验收。同时，请你单位在项目执行过程中，做好安全生产相关工作。

附件：红寺堡区十二五生态移民草畜产业项目新庄集乡投资概算表

吴忠市红寺堡区发展和改革局

2018年3月26日

（此件公开发布）

红寺堡区发展和改革局办公室                  2018年3月26日