红发改发〔2018〕90号

吴忠市红寺堡区发展和改革局

关于红寺堡区黄羊滩小学 沙草墩小学 大河

第二小学综合楼项目建设方案的批复

红寺堡区教育局：

你局报来《关于审批红寺堡区黄羊滩小学、沙草墩小学、大河第二小学综合楼项目建设方案的函》（〔2018〕35号），及相关附件收悉。近日我局组织相关专家对北京汉通建筑规划设计顾问有限公司编制的《吴忠市红寺堡区全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目红寺堡区黄羊滩小学、沙草墩小学、大河第二小学综合楼项目建设方案》进行了评审。根据专家评审意见和自治区教育厅 财政厅《关于2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目的批复》（宁教函〔2017〕386号）和自治区教育厅 财政厅《关于2014-2017年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件调整项目的批复》（宁教函〔2017〕385号）精神，现批复如下：

一、项目名称

柳泉乡黄羊滩小学、新庄集乡沙草墩小学、大河乡第二小学综合楼项目

二、建设地点

柳泉乡黄羊滩小学、新庄集乡沙草墩小学、大河乡第二小学院内

三、项目建设单位和法人

吴忠市红寺堡区教育局  杨金花

四、建设类型

柳泉乡黄羊滩小学、新庄集乡沙草墩小学、大河乡第二小学综合楼项目为扩建项目

五、建设规模

柳泉乡黄羊滩小学综合楼为600平方米，新庄集乡沙草墩小学综合楼为578平方米，大河乡第二小学综合楼为600平方米，全部为二层钢筋混凝土框架结构。

六、投资及资金来源

柳泉乡黄羊滩小学、新庄集乡沙草墩小学、大河乡第二小学综合楼项目，投资概算为443.9万元（柳泉乡黄羊滩小学综合楼项目149.97万元，新庄集乡沙草墩小学综合楼项目143.96万元，大河乡第二小学综合楼项目149.97万元），其中工程费用398.82万元（柳泉乡黄羊滩小学综合楼项目134.74万元，新庄集乡沙草墩小学综合楼项目129.34万元，大河乡第二小学综合楼项目134.74万元），其它费用23.92万元（柳泉乡黄羊滩小学综合楼项目8.08万元，新庄集乡沙草墩小学综合楼项目7.76万元，大河乡第二小学综合楼项目8.08万元），预备费21.16万元（柳泉乡黄羊滩小学综合楼项目7.15万元，新庄集乡沙草墩小学综合楼项目6.86万元，大河乡第二小学综合楼项目7.15万元），建设资金为“改薄”专项资金。

七、建设期限

柳泉乡黄羊滩小学、新庄集乡沙草墩小学、大河乡第二小学综合楼项目建设期限为2018年4月-2019年12月。

八、几点要求

（一）按照基本建设程序抓紧做好开工前各项前期工作，争取尽快开工建设，早日发挥投资效益。

（二）严格按照国土资源局出具相关用地要求开展施工图设计和组织实施。

（三）严格控制投资概算，不得擅自变更建设地点、规模和内容；如确需进行调整的，及时报告我局。

（四）项目建设单位要全面履行党风廉政建设主体责任和廉洁自律各项规定，严格执行项目法人制、招投标制、监理制和合同管理制“四制”管理。项目勘察、设计、施工、监理、重要设备材料等委托招标代理公开招标。

（五）项目开工建设后，每月中旬向我局报送项目建设进度及投资完成情况。项目建成后按有关规定及时组织验收。同时，请你单位在项目执行过程中，做好安全生产相关工作。

附件：项目投资估算表

吴忠市红寺堡区发展和改革局

2018年3月28日

（此件公开发布）

红寺堡区发展和改革局办公室                2018年3月28日印